            - PLAN DE PROYECTO

FECHA DEL DOCUMENTO	:	10/12/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN	:	22/12/2024

Tabla de contenido

1.	Introducción	3

1.1.	Objetivo	3

1.2	Alcance	3

2.	Organización del proyecto	3

Roles	3

3.	Estimación del proyecto	3

3.1 Cronograma (GANNT)	3

3.2 Recursos humanos	3

3.3 Estimación de costos	4

3.4	Riesgos	5

3.5	Estrategia de desarrollo	6

4.	MÉTRICAS DE AVANCE, CALIDAD Y PRUEBAS	6

# Introducción

## Objetivo

El objetivo de esta fase de planificación es desglosar el proyecto en tareas medibles y asignables, definir un cronograma realista, estimar los recursos necesarios y establecer métricas de éxito (criterios de evaluación) para cada entregable.

## Alcance

Esta fase cubre la planificación desde la inicialización del proyecto hasta la finalización del Sprint 3, incluyendo la gestión de recursos humanos, la estimación de costos, la identificación de riesgos y la definición de la estrategia de desarrollo.

# Organización del proyecto

## Roles

- Gestor del Proyecto: Andrea Buenaventura. Responsable de la planificación, seguimiento y comunicación con stakeholders.

- Analista de Requisitos: Edú Sabando. Responsable de la elicitación, análisis y documentación de requisitos.

- Desarrollador Backend/Domain: Castillo Joshúa, Quiroz Euro, Sabando Edú Responsable del modelo de dominio, la lógica de negocio (PHP) y la API REST.

- Desarrollador Frontend/Arquitectura: Gabino Joel, Castro Jean Responsable de la arquitectura del frontend (Angular), la interfaz de usuario y la integración con la API.

- Tester/DevOps: Castillo Joshúa, Responsable de diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración, funcionales, de estrés y de seguridad.

Equipo: El equipo de desarrollo de código está compuesto por 5 personas con roles bien definidos, colaborando bajo la metodología ágil SCRUM.

# Estimación del proyecto

## 3.1 Cronograma (GANNT)

El cronograma detallado se presenta en la tabla "Cronograma de Sprints". Se estimó una duración total de 3 sprints, con entregas incrementales de funcionalidad. Las fechas de inicio y fin son del 10/12/2024 al 22/12/2024.

## 3.2 Recursos humanos

Se asignaron tareas específicas a cada miembro del equipo según su especialización, con dedicación full-time durante los sprints planificados.

## 3.3 Estimación de costos

Para la estimación de costos, se utiliza el modelo COCOMO (Constructive Cost Model) en su nivel básico, basado en el tamaño del software.

- Tamaño del Software: Se estimó un tamaño final del sistema en 12,500 Líneas de Código (LOC) para el backend.

  - KLOC = LOC / 1000 = 12,500 / 1,000 = 12.5 KLOC

- Esfuerzo (COCOMO Básico):

  - El proyecto se clasifica como Semi-acoplado (Semi-detached). Constantes: a = 3.0, b = 1.12.

  - Procedimiento:

    - Usar constantes para modo semi-acoplado: a=3.0, b=1.12.

    - Reemplazar KLOC estimado: E = 3.0 × (12.5)^1.12.

    - Calcular 12.5^1.12 ≈ 16.50.

  - Cálculo: E ≈ 3.0 × 16.50 ≈ 49.5 Person-Months (PM).

  - Ajuste: COCOMO estima ~50 PM para un sistema de 12.5 KLOC. Dado que el proyecto final tuvo un backend de ~35 KLOC, este esfuerzo se subestima. Por lo tanto, usaremos los valores reales del proyecto.

  - Esfuerzo Real (Backend): E = 35 KLOC. E_Real = 3.0 × (35)^1.12. 35^1.12 ≈ 52.7. E_Real ≈ 158 PM. Este valor es más acorde a un sistema de 35 KLOC.

- Tiempo de Desarrollo (COCOMO Básico):

  - Procedimiento:

    - Constantes para modo semi-acoplado: c = 2.5, d = 0.35.

    - Reemplazar E calculado: T = 2.5 × (158)^0.35.

    - Calcular 158^0.35 ≈ 6.0.

  - Cálculo: T ≈ 2.5 × 6.0 ≈ 15.0 meses.

  - Evaluación: Este tiempo de desarrollo estimado por COCOMO (15 meses) contrasta con el tiempo real de planificación del proyecto (3 sprints). La metodología ágil y la reutilización de componentes redujeron drásticamente el tiempo.

- Costo Total (Basado en esfuerzo real estimado):

  - Procedimiento:

    - Usar E_Real = 50 PM (esfuerzo ajustado para un equipo de 5 personas durante 10 meses).

    - Establecer una tasa mensual de $5,000 USD por persona-mes.

  - Cálculo: Costo = 50 PM × $5,000/PM = $250,000 USD.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN DE COSTOS:

  - El costo final del proyecto no debe exceder el presupuesto aprobado en más de un 10%.

  - La desviación entre el E estimado por COCOMO y el E real se analizará en la retrospectiva para mejorar futuras estimaciones.

Rentabilidad (ROI - Return on Investment)

Se evalúa la viabilidad económica del proyecto basándose en el costo real estimado y los beneficios proyectados para la empresa.

- Fórmulas:

  - ROI = (Beneficios - Costo) / Costo

  - Procedimiento de Cálculo:

    - Se estiman los beneficios anuales esperados por la empresa. Por ejemplo: reducción de 200 horas mensuales de trabajo manual en contabilidad (ahorro de 200h x 20/hx12meses=20/hx12meses=48,000), más una mejora estimada del 5% en la eficiencia de recaudación y distribución (impacto anual de 12,000).∗∗BeneficiosAnualesEstimados=12,000).∗∗BeneficiosAnualesEstimados=60,000**.

    - Se utiliza el costo total estimado del proyecto (ver sección 3.3): Costo = $250,000 USD.

    - Aplicar fórmula: ROI = (60,000 - 250,000) / 250,000.

- Cálculo Detallado:

  - 60,000 - 250,000 = -190,000

  - -190,000 / 250,000 = -0.76

- Resultado: El ROI es de aproximadamente -0.76, lo que representa un -76% de retorno sobre la inversión en el primer año.

- Análisis de Resultado:

  - Un ROI negativo en el primer año es común en proyectos de gran envergadura como este (estimado en $250,000 USD).

  - El retorno de la inversión para este tipo de sistemas de gestión empresarial (ERP) suele ser a mediano y largo plazo (3-5 años). El ROI se vuelve positivo a partir del 5º año, cuando los beneficios acumulados superan el costo de desarrollo e implementación.

- Criterios de Evaluación:

  - Se considera un proyecto financieramente viable si el ROI a 5 años es superior al 50%.

  - El Periodo de Retorno de la Inversión (Payback Period) no debe superar los 5 años.

  - En este caso, con beneficios anuales de 60,000,elperiododeretornoseríadeaproximadamente4.2an~os(60,000,elperiododeretornoserıˊadeaproximadamente4.2an~os(250,000 / $60,000 = 4.16). Este resultado es aceptable.

Rendimiento (Resultados de Pruebas de Estrés)

La planificación considera la capacidad del sistema, validada con pruebas de estrés.

- Parámetros Clave (Resultados obtenidos):

  - RPS (Requests Per Second): ~8.0 (estable en todas las fases de 5 a 50 usuarios).

  - Tiempo de Respuesta (p95): < 100ms (el valor más alto reportado fue 99.6ms en la fase de 30 usuarios).

  - Punto de Quiebre: No se detectó punto de quiebre, el sistema soportó la carga máxima configurada (50 usuarios concurrentes) con 0% de errores.

  - Densidad de Defectos: Se logró una excelente densidad de 1.3 defectos/KLOC.

- Procedimiento de la Prueba:

  - Se ejecutó el script run_stress_test.php.

  - El script simuló 5 fases de carga creciente (5, 10, 20, 30 y 50 usuarios) durante 15 segundos cada una.

  - Se midieron las solicitudes por segundo (RPS), los errores y los percentiles de tiempo de respuesta (p95, p99).

  - Los resultados se almacenaron en un archivo JSON para su análisis.

- Criterios de Evaluación:

  - El sistema se considerará apto para producción si mantiene un tiempo de respuesta p95 inferior a 500ms y una tasa de error <1% bajo la carga máxima esperada. Los resultados de la prueba superan este criterio.

  - La cobertura de código para las capas de negocio (Domain, Application) supera el 90%, lo cual es un criterio de calidad estricto que el proyecto ha cumplido satisfactoriamente.

## Riesgos

Fórmula:
Exposición al riesgo (RE) = Probabilidad × Impacto

| Factor de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición al Riesgo (RE) | Estrategia de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de disponibilidad de directivos para acuerdos | 0.50 | $80,000 | $40,000 | Reuniones formales con agenda y minutas. Definir un solo punto de contacto. | Andrea Buenaventura |
| Falta de fuentes para análisis de requisitos | 0.70 | $50,000 | $35,000 | Realizar múltiples sesiones de trabajo y usar prototipos para validar requisitos. | Edú Sabando |
| Bajo rendimiento del sistema en hosting compartido | 0.70 | 50 horas/hombre | 35 horas/hombre | Implementar caché (CacheFactory, RedisCache), optimizar consultas SQL y realizar pruebas de estrés tempranas. | Castillo Joshúa |
| Cobertura de código insuficiente en pruebas Smoke | 0.50 | 30 horas/hombre | 15 horas/hombre | Priorizar pruebas Smoke para flujos críticos (login, máquinas). Automatizarlas en el pipeline de CI. | Castillo Joshúa |

## Estrategia de desarrollo

El desarrollo se realiza bajo la metodología ágil SCRUM. La estrategia de codificación se basa en la Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters) + Domain-Driven Design (DDD) + CQRS (Command Query Responsibility Segregation), lo que asegura un núcleo de dominio limpio y desacoplado de la infraestructura, facilitando las pruebas y el mantenimiento en el backend.

# MÉTRICAS DE AVANCE, CALIDAD Y PRUEBAS

- COBERTURA DE CÓDIGO (Coverage):

  - Métrica: Porcentaje de líneas, funciones y clases cubiertas por las pruebas.

  - Resultado Real (del proyecto):

    - Application, Domain, Infrastructure: 100% → Excelente.

    - Integration: 99.73% → Sobresaliente.

    - Smoke: 39.23% → Aceptable (por su naturaleza de pruebas de humo).

  - CRITERIO DE EVALUACIÓN: Para capas de lógica de negocio (Domain, Application), la cobertura objetivo es >80%. El proyecto superó ampliamente este criterio.

- DENSIDAD DE DEFECTOS (DEFECTS/KLOC):

  - Procedimiento: Se contaron los defectos encontrados durante las pruebas funcionales y de integración.

  - Cálculo:

    - Defectos Encontrados (en pruebas): 45

    - KLOC del Backend: 35

    - Defects/KLOC = 45 / 35 ≈ 1.3 defectos/KLOC

  - CRITERIO DE EVALUACIÓN: Este valor es extremadamente bajo y excelente (estándares de la industria: < 10 defectos/KLOC). Indica una alta calidad del código fuente y una estrategia de pruebas efectiva.

- PUNTO DE QUIEBRE (BREAKPOINT) EN PRUEBAS DE ESTRÉS:

  - Procedimiento: Se ejecutó StressTest.php, incrementando la carga de 5 a 50 usuarios concurrentes.

  - Resultado Real: El sistema soportó 50 usuarios concurrentes con 0% de errores y un p95 de respuesta < 100ms.

  - CRITERIO DE EVALUACIÓN: El punto de quiebre se identifica cuando la tasa de error supera el 5% o el tiempo de respuesta supera los 2 segundos (2000ms). El sistema no alcanzó un punto de quiebre dentro de los parámetros de prueba, demostrando una excelente capacidad de rendimiento.

# Gestión de riesgos

La exposición al riesgo se cuantifica para priorizar los esfuerzos de mitigación.

- Fórmulas:

  - Exposición al Riesgo (RE) = Probabilidad × Impacto

  - Procedimiento de Cálculo:

    - Identificar un riesgo. Ejemplo: "Retraso en la aprobación de requisitos por parte del cliente."

    - Estimar la probabilidad de que ocurra (ej. 0.4 = 40%).

    - Estimar el impacto en días si ocurre (ej. 10 días-hombre, a un costo de 500/dıˊa=500/dıˊa=5,000).

    - Aplicar fórmula: RE = 0.4 × 5,000 = 2,000.

- Resultado: La exposición al riesgo para este ejemplo es de $2,000, indicando un riesgo de prioridad media.

- Criterios de Evaluación: Los riesgos con RE superior a 10,000seconsiderancrıíticosyrequierenunplandemitigacióninmediato.Losriesgoscon‘RE‘inferiora10,000seconsiderancrıˊticosyrequierenunplandemitigacioˊninmediato.Losriesgoscon‘RE‘inferiora2,000 se monitorean, pero no requieren acción inmediata.

# CONTROL Y SEGUIMIENTO

El progreso se mide mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) del proceso de desarrollo.

- Velocidad del Equipo (Velocity):

  - Fórmula: Velocity = Historias de Usuario Completadas / Sprint

  - Procedimiento: Se midió al final del Sprint 1. El equipo completó 2 historias de usuario.

  - Resultado: La Velocity inicial es de 2 historias/sprint.

  - Criterio de Evaluación: Se utiliza para la planificación de sprints futuros. Si la velocidad disminuye drásticamente (<1) es una señal de alerta.

- Tasa de Progreso (Progress):

  - Fórmula: Progress = Tareas Completadas / Tareas Planificadas

  - Procedimiento: Al final del Sprint 1, el plan incluía 2 tareas y se completaron 2.

  - Resultado: El Progress del Sprint 1 fue del 100%.

  - Criterio de Evaluación: Un Progress sostenido por debajo del 70% durante dos sprints consecutivos indica una desviación grave que requiere replanificación.

- Métricas de Calidad del Proceso (DRE):

  - Defect Removal Efficiency (DRE):

    - Fórmula: DRE = E / (E + D) donde E = defectos encontrados antes de la entrega, D = defectos encontrados por el cliente.

    - Procedimiento: Durante las pruebas, se encontraron 45 defectos (E). Se asume que D (defectos en producción) será medido post-lanzamiento.

    - Resultado Esperado: Con un E de 45, para lograr un DRE >= 95%, se permite un máximo de 2.3 defectos en producción (D). DRE = 45 / (45 + 2) ≈ 0.957 (95.7%).

    - Criterio de Evaluación: Se ha establecido una meta de DRE ≥ 95% para garantizar la calidad del producto entregado.